|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  En general, hemos podido cumplir con la mayoría de las actividades planificadas en los tiempos definidos. El diseño de la interfaz principal, la autenticación con Firebase y la creación del modelo de base de datos se completaron según lo programado. Sin embargo, algunas tareas vinculadas al despliegue en Netlify y la integración con Google Maps presentaron retrasos debido a incompatibilidades de versiones de Angular y a problemas con la carga de dependencias. Los factores que más facilitaron el desarrollo fueron la buena organización del equipo, el uso de GitHub para el control de versiones y la comunicación constante entre los integrantes. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para abordar las dificultades, implementamos reuniones semanales cortas (scrum) donde analizamos los bloqueos y redistribuimos tareas según las habilidades de cada integrante. Además, se decidió documentar los procesos técnicos en un repositorio compartido para evitar repetir errores. A futuro, planeamos utilizar entornos de prueba más controlados antes de desplegar nuevas versiones y mantener actualizadas las dependencias del proyecto para evitar conflictos de compilación. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evaluamos nuestro trabajo como satisfactorio, ya que hemos avanzado de forma constante y con un producto funcional que refleja los objetivos propuestos. Destacamos la responsabilidad y compromiso del grupo, el diseño intuitivo de la app y la correcta estructura de los módulos en Ionic. Como aspecto a mejorar, debemos fortalecer la documentación técnica y optimizar la interfaz para distintos tamaños de pantalla. También queremos mejorar la velocidad de carga y la experiencia de usuario en la sección de historial médico. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Después de reflexionar sobre el avance, creemos que vamos por buen camino, pero todavía tenemos algunas dudas sobre los siguientes pasos. Nos gustaría saber si el ritmo de avance es adecuado o si deberíamos priorizar algunas tareas sobre otras. También queremos consultar cómo podemos hacer que la presentación final sea más clara y atractiva para el público que no maneja temas tecnológicos. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, consideramos necesario hacer una ligera redistribución. Uno de los integrantes asumirá la **documentación técnica** y **manual de usuario**, mientras otro se centrará en la **optimización del front-end**. Se agregará una nueva actividad: **testeo funcional con usuarios externos**, para validar la experiencia de uso de la app ASHBIS antes del cierre del proyecto. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo grupal ha sido **colaborativo y respetuoso**. Cada integrante ha cumplido con sus compromisos y ha aportado desde sus fortalezas técnicas. Entre los aspectos positivos destacamos la comunicación fluida, la disposición para aprender y la coordinación en los tiempos de entrega. Como punto a mejorar, podríamos reforzar la **planificación semanal** para evitar acumulación de tareas en los últimos días y mantener una bitácora más actualizada de los avances. |