|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos podido cumplir con la mayoría de las actividades planificadas dentro de los plazos que definimos. Ya completamos el diseño de la interfaz principal, la autenticación con Firebase y el modelo de base de datos. Sin embargo, tuvimos algunos retrasos con el despliegue en Netlify y la integración del mapa de Google, principalmente por temas de versiones de Angular y dependencias que no se cargaban bien. Lo que más nos ayudó fue la buena organización del equipo, el uso de GitHub para coordinar los avances y la comunicación constante entre todos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para resolver los problemas que fueron apareciendo, empezamos a hacer reuniones cortas semanales (scrum), donde revisamos los bloqueos y ajustamos las tareas según las habilidades de cada integrante. También creamos una carpeta compartida para dejar registrada toda la documentación técnica, así evitamos repetir errores o perder tiempo buscando soluciones ya probadas. De aquí en adelante, queremos probar los cambios en un entorno más controlado antes de hacer despliegues y mantener siempre las dependencias actualizadas para evitar conflictos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creemos que el trabajo que hemos hecho hasta ahora ha sido bueno. Hemos avanzado de forma constante y ya tenemos una versión funcional del proyecto que cumple con los objetivos propuestos. Destacamos el compromiso del grupo, el diseño intuitivo de la app y la buena estructura de los módulos. Como puntos a mejorar, queremos trabajar más la documentación técnica, adaptar mejor la interfaz para distintos tamaños de pantalla y optimizar la velocidad de carga, sobre todo en la sección del historial médico.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Sentimos que vamos por buen camino, pero todavía tenemos algunas dudas sobre qué tareas deberíamos priorizar en el corto plazo. Nos gustaría saber si el ritmo de avance que llevamos es el adecuado y cómo podríamos preparar una presentación final más clara y atractiva para personas que no tienen conocimientos técnicos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Vamos a hacer algunos pequeños ajustes en la distribución de tareas. Uno de los compañeros se encargará de la documentación técnica y del manual de usuario, mientras otro se centrará en mejorar el diseño y la experiencia visual del front-end. Además, agregamos una nueva actividad: hacer pruebas funcionales con usuarios externos, para ver cómo se sienten usando la app antes de la entrega final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido muy positivo. Todos hemos cumplido con lo que nos corresponde y hemos aportado desde nuestras fortalezas. Nos destacamos por la buena comunicación, la disposición para ayudar y el respeto entre todos. Como punto a mejorar, queremos planificar mejor semana a semana para no acumular tareas al final y mantener la bitácora de avances más actualizada.